در خصوص راه اندازی آزمایشگاه غذا و دارو ساوه، احتراما به اطلاع میرساند:

- در یک سال اخیر کارشناسان و مسئولین مربوطه به طور مستمر پیگیر دریافت مجوز های مربوطه، تجهیز آزمایشگاه و خرید محیط کشت ها و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز بوده اند.

- در این مدت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در این واحد، در آزمون استخدامی برگزار شده در اسفند ماه سال 1401، دو نیروی متخصص در زمینه های شیمی و میکروب شناسی جذب شدند و در حال حاضر 6 نیرو با تخصص های مرتبط در این واحد مشغول به فعالیت میباشند.

- به منظور راه اندازی هر چه سریعتر، مکاتبات، بازدیدها و رای زنی های حضوری با آزمایشگاه مرجع غذا و دارو انجام گرفت و طی هم اندیشی های مشترک تصمیم بر راه اندازی و تکمیل بخش میکروبی در ابتدای امر و سپس آغاز به تهیه و تکمیل تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در بخش میکروبی گردید.

- با توجه به اهمیت امر آموزش، در این خصوص نیز رای زنی های لازم با اساتید سازمان صورت گرفته است و طی مکاتبات انجام گرفته با آزمایشگاه غذا و دارو زنجان، کارشناسان این واحد تحت آموزش حضوری در آزمایشگاه غذا و دارو زنجان قرار گرفتند. همچنین کارگاه های آموزشی مرتبط و مورد نظر نیز در محل آزمایشگاه برگزار گردیده است.

- در خصوص بخش تضمین کیفیت نیز مستندات مربوط به دستور العمل کار با دستگاه ها و تجهیزات مختلف و همچنین مستندات GLP تکمیل گردیده است.

- در این بازه ی زمانی نیز کلیه ی ملزومات، تجهیزات و مواد مورد نیاز در آزمایشگاه با توجه به بودجه تخصیص داده به آزمایشگاه تهیه و خریداری گردید.

- در تاریخ 8/8/1402، کارشناسان بخش میکروبی آزمایشگاه غذا و دارو زنجان به عنوان کارشناسان سرقطب از آزمایشگاه غذا و دارو ساوه بازدید انجام داده و نتایج این بازدید و بررسی بصورت چک لیست به آزمایشگاه مرجع غذا و دارو به منظور بررسی و تایید، ارسال گردید.

- در تاریخ 23/10/1402، در نامه ای به شماره 148775/685/د با تفویض اختیار دامنه عملکرد کنترل میکروبیولوژی عمومی مواد اولیه و فراورده های غلات و نوشیدنی ها در حوزه خوردنی و آشامیدنی از طرف مدیر کل اداره آزمایشگاه مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، جناب آقای دکتر مهدی انصاری دوگاهه، موافقت گردید.

- سپس درخواست دسترسی به سامانه لیمز به آزممایشگاه سر قطب زنجان ارسال گردیده و در خصوص کسب این دسترسی تاییدیه از محیط زیست استان مرکزی ضروری است. در این خصوص نیز مکاتبات لازم صورت گرفته و منتظر بازدید کارشناسان محیط زیست ساوه از این محل و کسب مجوز از سازمان محیط زیست هستیم.